## Slide 1: Cloud 기반 Billing Dashboard 구현
Digital SWING팀
2020.01.12

## Slide 2
Table of Contents
추진 개요
개발 환경 및 R&R
개발 일정
화면 시연
Cloud Architecture
Application Framework
향후 보완 사항

## Slide 3
1. 추진 개요
[ 구축 내용 ]
  Billing Dashboard
1) Billing Cash Flow
- 월별 요금계산, 청구서 발송 현황
- 일자별, 유형별 수납 현황
- 월별 미납원부, 현재 미납, 추심위임 현황
2) Billing Work Flow
- 요금/청구서/수납/미납 월별 주요작업 현황
- 전일/당일 배치작업 현황
  Billing Data 분석결과 조회
1) 카드자동납부 고객 분석
2) 카드자동납부 신청 분석
3) 카드자동납부 신청오류 분석
4) 카드자동납부 인출 분석
5) 카드자동납부 인출오류 분석
[ 추진 목적 ]
구성원들의 Cloud Native Application 구축 역량 향상 및 Asset 化
Pilot 시스템 구축을 통해 고객사 투자사업 제안을 위한 기반 마련
’20년 8월부터 5개월 간 CNAF MVP 활동을 통해 Cloud 기반 Billing Dashboard를 구축함

## Slide 4
2. 개발 환경 및 R&R
Cloud는 Amazon AWS를 사용하고, Web은 Vue.js, Python Flask로 연동함
[ 개발 R&R ]
Cloud Arch. 구성 : 염정훈선임, 이규홍수석
Application Framework 설계/구축 : 심인수수석
Frontend 개발 가이드 : 진요한선임, 모신영선임
UI/DB 설계, Swing 데이터 추출 : 강현구수석, 김화진수석, 조현준수석
화면 개발 : 전체 인원
[ 개발 환경 ]
Cloud 서버 : AWS EC2 (Ubuntu Linux)
MSA Container 운용 환경 : AWS EKS (Kubernetis)
DB : AWS RDS (MySQL)
형상관리 : Gitlab
CI/CD : Jenkins, ArgoCD
Application Framework : Vue.js, Python Flask

## Slide 5
세부 Task | ‘20년 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | ‘21년 1월 |  |  | 
 | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
요구사항 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cloud 환경 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Web Appl. 설계/개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DB 설계 Data 생성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dashboard, Data 분석 대상 선정
화면 Layout 설계
3. 개발 일정
’20년 8월부터 5개월 간 Billing Dashboard를 구축함
Swing Data 추출, 쿼리 작성
개발 환경 구성
UI/UX 업체 제작
Arch. 설계
화면 개발
AWS DB설계, Data 생성
샘플 프로그램 개발
AWS, CI/CD 구성
Ingress G/W 구성
▲고객사 시연

## Slide 6
4. 화면 시연
Billing Dashboard 시연

## Slide 7
5. Cloud Architecture
● 전체 구성
- Cloud Platform : AWS
- DB : RDS
- Repository: ECR
- Data 생성 : S3-lambda
- 소스관리 : Gitlab
- CI / CD : Jenkins / Argocd
● 상세 구성1
- EKS
- Auto Scaling Group : 3 instance
- LoadBalancer : Ingress Controller
- MSA : work_flow, cash_flow
- DB : MySQL
● 상세 구성2
- EC2
- container : frontend, analysis
- DB : MySQL

## Slide 8
5. Cloud Architecture – Ingress
● Ingress.yaml
● Ingress, Ingress controller 확인

## Slide 9
5. Cloud Architecture – Service
● service 확인
● service.yaml

## Slide 10
5. Cloud Architecture – Deployment
● deployment 확인
● Jekinsfile 내 deployment.yaml

## Slide 11
6. Application Framework
Frontend
Backend
DB
학습 곡선이 낮다. (Angular > React > Vue)
단일 파일 컴포넌트 (.vue 파일 하나에 html, css, js를 작성)
확장성이 좋고 가볍고 빠르다. (chart.js)
MVVM 패턴 (view – viewmodel – model) 데이터 바인딩 뷰 화면 변경
매우 가볍고 심플한 Framework
손쉬운 확장성
배우기 쉬움
Cloud 환경
손쉬운 확장성
친숙한 오라클 DB와 유사한 MySQL사용
“ WEB 서버 구축 / 데이터 시각화 / Cloud MSA 개발 (docker) / 정직원 개발 “

## Slide 12
7. 향후 보완 사항
Swing Data 연동 자동화를 위해 Swing ↔ AWS 인터페이스 연동
  SKT 보안 정책 이슈 해결 필요
  Dashboard 기능을 위해서는 실시간 또는 최소한 일배치 Data 연동
로그인, 세션관리, 보안 기능 추가
개발기/운영기 분리 구성
AWS 유지 비용 고려
고정 IP, 도메인 설정 (비용 발생)

## Slide 13
End of Document